TÜRKÇE PROGRAMLAMA DİLİ

Uçtan Uca Master Proje Dokümanı

Dil • Derleyici • Runtime • Standart Kütüphane • Paket Ekosistemi • Tooling • Eğitim

“Türkçe düşün. Türkçe yaz. Makine kesin olarak anlasın.”

Sürüm: 1.0    |    Tarih: 31 Ağustos 2026    |    Çalışma adı: Belirlenecek    |    Geçici uzantı: .dil

Vizyon: İlkokuldaki bir çocuğun başlayabileceği, profesyonelin bırakmak zorunda kalmayacağı Türkçe genel amaçlı programlama dili.

# 1. Yönetici özeti

Bu proje İngilizce programlama dillerinin anahtar kelimelerini Türkçeye çeviren bir katman değil; Türkçenin doğal akışına göre tasarlanmış deterministik bir programlama dili ve onun eksiksiz ekosistemidir. Ekosistem; derleyici, runtime, standart kütüphane, paket yöneticisi ve registry, formatter, test sistemi, LSP, debugger, dokümantasyon üreticisi, web playground, editör eklentileri ve eğitim materyallerini kapsar.

Temel amaç İngilizce ve sembol bariyerini azaltırken profesyonel gücü korumaktır. Kullanıcı temel programlarda süslü parantez, noktalı virgül, &&, ||, != gibi işaretlerle başlamak zorunda kalmamalı; girinti ve kontrollü Türkçe kalıplarla kod yazmalıdır. Dil bir çocuk oyuncağı değil, çocukların da kullanabileceği ciddi bir genel amaçlı dil olacaktır.

Dil AI ile yorumlanmayacaktır. AI kod üretebilir, açıklayabilir veya hata çözümüne yardım edebilir; programın anlamını yalnız lexer, parser, type checker ve compiler belirler. Uzun vadeli sembolik hedef self-hosting’dir: derleyicinin önemli bölümünün kendi Türkçe kaynak kodundan kendisini derleyebilmesi.

# 2. Manifesto ve değişmez ilkeler

Türkçe-first: İngilizce anahtar kelime zorunluluğu yok.

Çeviri dili değil: if→eğer, function→fonksiyon makyajıyla yetinilmeyecek.

Deterministik: aynı geçerli kaynak tek AST ve tek semantik anlam üretir.

AI semantiğin parçası değildir; compiler hiçbir cümleyi tahmin etmez.

Noktalama minimum, belirsizlik sıfırdır; girinti blok yapısını belirler.

Statik tür güvenliği + yerel tür çıkarımı birlikte kullanılır.

Null-safety, kaynak güvenliği ve structured concurrency güvenli varsayımlardır.

Hata mesajları Türkçe, öğretici ve eyleme dönüktür.

Çocuk dostudur ama oyuncak değildir.

Cloud, LLM veya tek ticari sağlayıcı zorunlu değildir; offline toolchain mümkündür.

Tooling ürünün parçasıdır: formatter, LSP, test, paket, docs, debugger.

Çekirdek küçük ve kararlı; kütüphane katmanı daha hızlı evrilir.

Self-hosting uzun vadeli bağımsızlık hedefidir.

# 3. Hedef kullanıcılar ve başarı ölçütleri

8–14 yaş: dakikalar içinde ilk çalışan program; oyun, robot veya sensör projesi.

Lise/üniversite: algoritma, veri yapıları, dosya, ağ, test ve hata yönetimi.

Profesyonel: production servis, CLI, IoT, FFI, concurrency ve güçlü tooling.

Eğitimci: offline sınıf kurulumu, ders setleri, güvenli sandbox ve örnek projeler.

Ekosistem geliştiricisi: paket, kütüphane, araç ve platform adaptörü.

Başarı hedefleri: ilk kurulumdan Merhaba Dünya’ya 10 dakikadan kısa süre; başlangıç örneklerinin en az %90’ında gereksiz noktalama olmaması; kullanıcıya dönük compiler hata mesajlarının tamamının Türkçe olması; Windows/macOS/Linux resmi toolchain; x86-64 ve ARM64 Tier-1; ilk kararlı sürümde en az 100 örnek ve 20 eğitim projesi.

# 4. Kontrollü Türkçe ve dilbilim sınırı

Türkçe sondan eklemeli ve yüklem-sonlu bir dildir. Tasarım İngilizce fiil-önce API kalıplarını kopyalamak yerine nesne→eylem akışını kullanacaktır. Buna rağmen v1 tam serbest doğal dil olmayacaktır; kontrollü Türkçe kullanılacaktır. Böylece okunabilirlik korunurken parser deterministik kalır.

NFC Unicode normalizasyonu.

ç, ğ, ı, İ, ö, ş, ü tanımlayıcılarda doğal destek.

Büyük/küçük harf davranışı spesifikasyonda kesin tanımlanır.

Homoglyph/confusable tanımlayıcılar için compiler uyarısı.

İyelik ve hal eklerinin desteklenen biçimleri grammar’da açıkça tanımlanır.

Morfolojik serbestlik heuristic ile değil sürümlemeli grammar ile genişler.

# 5. Grammar discovery yöntemi

Grammar masa başında tek seferde dondurulmayacaktır. Önce 30 adet golden-source program yazılacak; syntax bu gerçek kullanım örneklerinden çıkarılacaktır. Her syntax değişikliği bu corpus üzerinde regression testine girecektir.

Merhaba Dünya

Hesap makinesi

Not ortalaması

Sayı tahmini

Dosya okuyucu

CSV analiz

HTTP istemcisi

Mini web sunucusu

PostgreSQL/SQLite örneği

CLI aracı

ESP32 LED/sensör

Basit 2D oyun

JSON API

Paralel görev

Paket oluşturma

Test yazma

# 6. Sözdizimi taslakları

"Dünyaya merhaba" yaz

isim "Ayşe" olsun

yaş 10 olsun

yaş 8 veya daha büyükse

isim ile " programlamaya başlayabilir" yaz

değilse

"Biraz daha oyun zamanı" yaz

10 kez tekrarla

"Merhaba" yaz

1 den 100 e kadar her sayı için

sayı çiftse

sayıyı yaz

işlem ortalamayı hesapla

sayıları al

toplam 0 olsun

her sayı için

toplamı sayıyla artır

sonucu toplamı sayıların adedine böl

sonucu döndür

8080 kapısında sunucu başlat

"/durum" adresine istek geldiğinde

"çalışıyor" yanıtını gönder

# 7. Temel dil yüzeyi

Değer tanımı: “isim Ayşe olsun”.

Fonksiyon: “işlem”.

Sonuç: “döndür”.

Koşul: “… ise / değilse”.

Döngü: “tekrarla / her … için”.

Mantıksal: “doğru / yanlış”.

Null: mümkün olduğunca Seçenek türü; “boş” yalnız açık durumlarda.

Veri yapısı: “yapı”; OOP zorunlu paradigma olmayacak.

Modül: “modül” veya “birim”; kullanıcı testiyle karar.

Paket: “paket”; import için “kullan”.

Async: “eşzamanlı / bekle” ailesi.

# 8. Tür sistemi

Statik tür güvenliği ve yerel tür çıkarımı birlikte kullanılır. Yeni başlayan tür yazmak zorunda kalmaz; public API ve belirsiz durumlarda açık tür kullanılır.

TamSayı

GerçekSayı

Ondalık

Metin

Mantıksal

Liste<T>

Sözlük<K,V>

Küme<T>

Seçenek<T>

Sonuç<T,Hata>

Tarih

Saat

Süre

Para

Tehlikeli implicit conversion yok.

Exhaustive pattern matching hedeflenir.

Integer overflow davranışı debug/release arasında sürpriz yaratmayacak şekilde tanımlanır.

Generics ve trait/interface benzeri soyutlama ayrı ADR ile tasarlanır.

# 9. Bellek, kaynak ve hata modeli

v0.x için GC ve ARC prototipleri benchmark edilir. Ownership ancak öğrenilebilirliği bozmadan gerçek fayda sağlarsa değerlendirilir. Dosya, soket ve kilit gibi kaynaklar lexical scope ile otomatik kapanmalıdır.

Beklenen hatalar Sonuç<T,Hata> ile taşınır. Panic yalnız invariant ihlali gibi geri dönülemez durumlar içindir.

HATA T104

"toplam" burada Sayı olarak kullanılamaz.

12 | toplam "Mustafa" olsun

13 | sonuç toplam ile 10 un toplamı olsun

^^^^^^

"toplam" bir Metin değeridir.

Bu işlem için Sayı gerekiyor.

Öneri:

"toplam" değişkenine verilen değeri kontrol et.

# 10. Eşzamanlılık

Structured concurrency hedeflenir. Parent scope iptal olduğunda child işler sahipsiz kalmaz. Timeout ve cancellation birinci sınıftır. Data race varsayılan olarak zorlaştırılır.

eşzamanlı olarak

profil müşterinin profilini getir

faturalar müşterinin faturalarını getir

cihazlar müşterinin cihazlarını getir

hepsini bekle

sonucu döndür

# 11. Derleyici ve runtime mimarisi

Kaynak .dil

↓ Unicode normalizasyonu

Lexer

↓

Parser

↓

AST

↓

Ad çözümleme

↓

Tür kontrolü

↓

HIR

↓

MIR

↓

Optimizasyon

↓

Backend

├─ Interpreter / bytecode

├─ x86-64 native

├─ ARM64 native

└─ WebAssembly

Bootstrap derleyici için Rust güçlü adaydır. Parser için handwritten recursive-descent + Pratt yaklaşımı değerlendirilir. İlk çalışan semantiği hızlı doğrulamak için interpreter/bytecode, ardından Cranelift ve LLVM karşılaştırması yapılır. Backend kararı benchmark, debug deneyimi, binary boyutu, compile süresi ve bakım maliyetiyle ADR üzerinden verilir.

# 12. Self-hosting stratejisi

Stage 0: Rust bootstrap compiler.

Stage 1: standart kütüphanenin parçaları yeni dilde.

Stage 2: parser/type checker bölümleri yeni dilde.

Stage 3: compiler kendi kaynak kodunu derler.

Stage 4: ardışık compiler çıktıları reproducible-build ile doğrulanır.

Stage 5: bootstrap trust için diverse double compiling araştırılır.

# 13. Standart kütüphane

Temel: Metin, Sayı, Liste, Sözlük, Küme, Seçenek, Sonuç.

Sistem: Dosya, Dizin, Yol, Süreç, Ortam.

Zaman: Tarih, Saat, Süre.

Ağ: TCP, UDP, DNS, HTTP istemci/sunucu.

Veri: JSON, CSV ve ortak DB sürücü sözleşmesi.

Güvenlik: hash, HMAC, güvenli rastgele; düşük seviyeli kripto ayrı modülde.

Test: assertion, fixture, snapshot ve property test.

IoT: GPIO, seri, I2C, SPI platform paketleri.

Grafik: 2D başlangıç paketi; çekirdeğe gömülmez.

# 14. Proje, build ve paket sistemi

dil yeni uzay-oyunum

dil ekle grafik

dil dene

dil çalıştır

dil derle

dil paketle

dil yayınla

Tek manifest + deterministik lock dosyası.

SemVer.

İmzalı metadata, checksum ve provenance.

Namespace politikası; typosquatting/dependency confusion koruması.

Yanked sürümler ve güvenlik duyuruları.

Offline cache ve okul mirror desteği.

Reproducible package build ve SBOM.

Registry API açık spesifikasyon.

Keyfi post-install script varsayılan olarak yasak veya capability ile sınırlı.

# 15. Geliştirici araçları

dil: resmi CLI.

dilfmt: tek resmi formatter.

dillsp: LSP; completion, rename, go-to-definition, diagnostics.

diltest: unit, integration, snapshot, property test.

dildoc: kaynak yorumlarından API dokümantasyonu.

dilpaket: registry istemcisi.

Debugger: DAP uyumu ve Türkçe stack trace.

Playground: mümkün olduğunca client-side WASM sandbox.

VS Code ilk resmi entegrasyon; JetBrains/Neovim sonra.

# 16. Eğitim ve kullanıcı deneyimi

Özel IDE ilk hedef değildir. Önce güçlü VS Code eklentisi ve web playground geliştirilir. Eğitim başarısı syntax ezberinden çok algoritmik düşünmeyi kolaylaştırmasıyla ölçülür.

Türkçe autocomplete, hover ve hata açıklaması.

Hata mesajında “neden?” bağlantısı.

Çocuk modu: dosya, ağ ve process erişimi sandbox.

Öğretmen modu: şablonlar ve izin profilleri.

İnternetsiz okul kurulumu.

Oyun, robot, matematik, hikâye ve web proje setleri.

Ekran okuyucu, klavye ve yüksek kontrast desteği.

# 17. IoT ve fiziksel dünya

Çocuklar için fiziksel sonuç güçlü motivasyondur. ESP32, micro:bit ve Arduino sınıfı cihazlar için güvenli eğitim paketleri planlanır.

kapı açıksa

kırmızı ışığı yak

değilse

yeşil ışığı yak

USB/seri yükleme aracı.

Kart tanım paketleri.

Donanım olmadan simulator.

Offline kullanım.

Elektriksel güvenlik ve sınıf laboratuvarı dokümanları.

# 18. Güvenlik modeli

Paket metadata/provenance imzalanır.

Registry publish passkey/2FA destekler.

Build scriptler sandbox/capability modeliyle sınırlandırılır.

Unicode confusable kontrolü.

Unsafe/FFI açık ve görünür sınırdır.

Compiler fuzzing ve parser property/differential testleri.

SBOM, checksum ve security advisory.

Playground CPU/RAM/süre/IO limitleri.

Paket kurulumunda keyfi post-install varsayılan olarak yasak.

Secret değerlerin loglanmasını engelleyen tür/capability yaklaşımı ileri araştırma konusu.

# 19. FFI ve mevcut ekosistem

Yeni dil ilk günden bütün kütüphaneleri yeniden yazamaz. C ABI birincil köprü adayıdır. Rust/C/C++ ve platform API’leri için generator/adapters sonra gelir.

FFI unsafe boundary.

Harici İngilizce API’ler Türkçe wrapper ile sunulabilir.

ABI sürümleme politikası.

Native paketlerde OS/architecture metadata.

Ownership, lifetime ve crash sınırları açıkça belgelenir.

# 20. Platform hedefleri

Tier 1: Windows x86-64, macOS ARM64/x86-64, Linux x86-64/ARM64.

Tier 2: WebAssembly.

Tier 3: ESP32/microcontroller subset veya özel backend araştırması.

CI tüm Tier-1 hedeflerde conformance çalıştırır.

Platform davranışı stdlib adapter’larında izole edilir.

# 21. Test ve doğrulama

Lexer/parser golden tests.

AST snapshot tests.

Compile-pass/compile-fail corpus.

Property-based testing.

Fuzzing.

Differential backend tests.

Runtime memory/resource tests.

Resmi conformance suite.

Reproducible-build checks.

Package/registry supply-chain tests.

LSP protocol tests.

Cross-platform integration.

Performance regression benchmarks.

Çocuk, öğretmen ve profesyonel usability testleri.

# 22. Performans hedefleri

İlk hedef en hızlı dil olmak değildir. Önce correctness, tanılama kalitesi ve öğrenilebilirlik gelir. Performans sürekli ölçülür ve regression bütçeleri tanımlanır.

Küçük projede anlık typecheck.

Incremental build.

Compiler memory sınırları.

Native binary startup.

Runtime throughput/latency benchmark seti.

LSP p95 yanıt süresi.

Paket çözümleme süresi.

Benchmark sonuçlarının sürümler arası arşivlenmesi.

# 23. Resmi dil spesifikasyonu

Lexical ve Unicode kuralları.

EBNF grammar.

Ad çözümleme ve scope.

Tür sistemi ve dönüşümler.

Evaluation order.

Numeric overflow.

Memory/resource semantics.

Concurrency/cancellation.

Error model.

Module/package resolution.

FFI/ABI.

Standard library stability.

Deprecation ve compatibility politikası.

Breaking change sessizce yapılamaz. Büyük dil evrimleri için edition benzeri model değerlendirilebilir.

# 24. Repository ve bileşen yapısı

turkce-dil/

compiler/

lexer/

parser/

ast/

types/

hir/

mir/

backend/

runtime/

stdlib/

cli/

formatter/

lsp/

debugger/

package-manager/

registry/

playground/

editors/vscode/

examples/

education/

spec/

rfcs/

adr/

tests/

conformance/

compile-pass/

compile-fail/

fuzz/

golden/

docs/

# 25. Yönetişim, RFC ve ADR

Dil değişikliği RFC ister.

Güvenlik/mimari sınır değişikliği ADR ister.

Core team ve maintainer rolleri.

Code of Conduct.

Security policy ve özel bildirim kanalı.

Sürüm takvimi ve deprecation süresi.

Trademark/isim politikası.

Paket registry moderasyon politikası.

Eğitimci ve kullanıcı geri bildirim mekanizması.

Kurucu vizyon korunırken bus-factor tek kişi olmamalıdır.

# 26. Lisans ve sürdürülebilirlik

Çekirdek dilin çocukların ve eğitim kurumlarının önüne ücret duvarı koymaması temel ilkedir. Lisans seçimi hukuk incelemesiyle yapılır; Apache-2.0/MIT ve copyleft seçenekleri topluluk ve ticari kullanım etkileriyle karşılaştırılır.

Compiler, stdlib, CLI ve temel tooling ücretsiz/açık kaynak hedefi.

Registry açık protokollü; alternatif mirror/registry mümkün.

Sürdürülebilirlik bağış, sponsor, eğitim, destek veya kurumsal hizmetlerden gelebilir; dilin kendisi kilitlenmez.

Marka kullanımı ile kod lisansı ayrılır.

# 27. CI/CD ve release engineering

Her PR: format, lint, unit, compile-pass/fail, conformance subset.

Nightly: full conformance, fuzz corpus, cross-platform, sanitizer, benchmark.

Release candidate: reproducible build, SBOM, provenance, imza, security scan.

Binary dağıtımları checksum ve signature ile.

Nightly/beta/stable kanalları.

Rollback ve yanked release prosedürü.

Compiler bootstrap zinciri ayrıca doğrulanır.

# 28. Gizlilik ve telemetri

Compiler ve araçlar varsayılan olarak kullanıcı kaynak kodunu veya kişisel veriyi toplamaz. Telemetri varsa opt-in, açık şemalı ve kapatılabilir olur.

Crash raporlarında kaynak kodu varsayılan olarak gönderilmez.

Paket indirme istatistiği minimum veriyle tutulur.

Eğitim/UX araştırması ayrı açık rıza ile.

Telemetry schema public belgelenir.

# 29. Dokümantasyon mimarisi

5 dakikada başla.

Dil turu.

Resmi referans.

Compiler hata kataloğu.

Standart kütüphane API.

Paket geliştirme rehberi.

FFI rehberi.

Öğretmen rehberi.

Çocuk proje kitaplığı.

RFC/ADR arşivi.

Migration ve edition rehberleri.

# 30. Ürün yüzeyi ve web

Ana site: manifesto, indir, öğren, doküman, paketler, playground.

Paket registry araması.

Paylaşılabilir playground örnekleri.

Sürüm ve güvenlik duyuruları.

Topluluk katkı rehberi.

Türkçe birincil; yabancı katkıcılar için İngilizce dokümantasyon eklenebilir, dil yüzeyi Türkçe kalır.

# 31. Yol haritası

Faz 0 — Felsefe: manifesto, 30 golden program, isim araştırması, grammar ilkeleri.

Faz 1 — Interpreter: lexer, parser, AST, temel türler, koşul/döngü/işlem, Türkçe diagnostics.

Faz 2 — Dil çekirdeği: modül, koleksiyon, Seçenek/Sonuç, formatter, test runner.

Faz 3 — Tooling: LSP, VS Code, docs, package manifest ve local package manager.

Faz 4 — Native: HIR/MIR, backend, x86-64/ARM64, debug info.

Faz 5 — Ekosistem: registry, imza/provenance, stdlib ağ/veri/sistem modülleri.

Faz 6 — Eğitim: playground, dersler, IoT başlangıç paketi, öğretmen pilotu.

Faz 7 — Self-hosting: compiler parçalarını yeni dile taşıma.

Faz 8 — 1.0: spesifikasyon freeze, compatibility, security audit, conformance, stable release.

# 32. İlk 90 günlük uygulanabilir plan

Hafta 1–2: manifesto + 30 golden program + 10 anti-example; syntax karar günlüğü.

Hafta 3–4: lexer + Unicode kuralları + indentation tokenları + parser skeleton.

Hafta 5–6: AST + isim çözümleme + TamSayı/Metin/Mantıksal + değişken/koşul/döngü.

Hafta 7–8: işlem/return + Liste + Seçenek/Sonuç ilk taslağı + interpreter.

Hafta 9: Türkçe diagnostic framework + compile-fail corpus.

Hafta 10: resmi formatter + CLI: çalıştır/denetle/biçimle.

Hafta 11: VS Code syntax/LSP minimum.

Hafta 12: v0.1 demo; 10 öğrenci + 5 profesyonel usability oturumu; grammar revizyonu.

# 33. v0.1 kabul kriterleri

Merhaba Dünya, hesap makinesi, not ortalaması ve sayı tahmini çalışır.

Türkçe tanımlayıcılar sorunsuz.

Girinti blokları deterministik.

Temel type errors Türkçe ve kaynak konumlu.

Formatter idempotent.

Windows/macOS/Linux üzerinde interpreter/CLI çalışır.

Golden corpus CI’da.

Kaynak kodda İngilizce keyword yazmak gerekmez.

# 34. v1.0 tamamlanma tanımı

Resmi grammar/type/runtime spesifikasyonu yayımlanmış.

Tier-1 platformlarda conformance yeşil.

Native x86-64/ARM64 toolchain.

Kararlı paket formatı ve registry.

Formatter, LSP, debugger, test ve docs production kalitesinde.

Stdlib temel/sistem/ağ/veri alanlarını kapsar.

Supply-chain imza/provenance/SBOM hattı.

Security audit ve fuzzing operasyonu.

Compatibility/deprecation politikası.

En az bir gerçek eğitim pilotu ve birkaç gerçek profesyonel proje.

Self-hosting tamamen bitmemiş olsa bile compiler’ın anlamlı parçaları kendi dilinde.

# 35. Risk kaydı

Doğal Türkçe ile deterministik grammar gerilimi — controlled Turkish + golden corpus.

Morfoloji kapsamı patlatabilir — v1 varyantlarını sınırlı tut.

Çocuk dostuluğu dili güçsüzleştirebilir — progressive disclosure.

Tek kişi bus-factor — RFC, doküman, test, topluluk.

Tooling yükü compiler’dan büyük olabilir — LSP/DAP standartlarını kullan.

Kütüphane eksikliği benimsemeyi öldürebilir — C ABI/FFI köprüsü.

Registry supply-chain riski — imza, provenance, namespace, 2FA.

Native backend çok erken zaman yiyebilir — önce interpreter ile semantiği doğrula.

İsim/marka çakışması — isim seçmeden domain/trademark/repo taraması.

Türkçe ile sınırlı algılanma — bilinçli hedef; katkıcı dokümanı çok dilli olabilir.

# 36. Açık tasarım kararları

Dil adı ve dosya uzantısı.

GC mi ARC mi?

Cranelift mi LLVM mi, ikisi birden mi?

Case sensitivity davranışı.

modül mü birim mi?

Generic syntax tamamen sembolsüz nasıl olacak?

Pattern matching Türkçe yüzeyi.

Async/await yerine nihai kelime ailesi.

Trait/interface kavramının Türkçe adı.

Macro/metaprogramming olacak mı?

Reflection seviyesi.

Package namespace modeli.

Microcontroller desteği ana dil mi subset mi?

# 37. İlk RFC listesi

RFC-0001 — Dil Manifestosu ve Tasarım İlkeleri

RFC-0002 — Lexical ve Unicode Kuralları

RFC-0003 — Girinti ve Blok Modeli

RFC-0004 — Değer Tanımı ve Scope

RFC-0005 — Koşullar ve Mantıksal İfadeler

RFC-0006 — İşlemler ve Parametreler

RFC-0007 — Temel Tür Sistemi

RFC-0008 — Seçenek ve Sonuç

RFC-0009 — Modül ve Paket Modeli

RFC-0010 — Hata ve Tanılama Standardı

RFC-0011 — Structured Concurrency

RFC-0012 — FFI ve Unsafe Sınırı

# 38. İlk ADR listesi

ADR-001 — Bootstrap implementasyon dili

ADR-002 — Parser stratejisi

ADR-003 — İlk execution modeli: interpreter/bytecode

ADR-004 — Bellek yönetimi prototip kararı

ADR-005 — Native backend seçimi

ADR-006 — Paket registry trust modeli

ADR-007 — Telemetri ve gizlilik

ADR-008 — Self-hosting aşamaları

# 39. Ekip ve rol modeli

Dil mimarı: semantik ve uzun vadeli vizyon.

Compiler: parser, types, IR, backend.

Runtime/stdlib: memory, IO, network, platform.

Tooling: LSP, formatter, debugger, editor.

Package/security: registry, signing, provenance.

Education: pedagojik içerik ve okul pilotları.

Language/UX: Türkçe dilbilim, okunabilirlik ve usability.

Release: CI, conformance, reproducible builds.

Başlangıçta bir kişi birden çok rolü taşıyabilir. Rol ayrımı, ileride katkı geldiğinde sorumluluk sınırını net tutmak içindir.

# 40. Proje felsefesinin korunması

Bu projenin başarısı yalnız compiler’ın çalışması değildir. Başarı; Türkçe konuşan bir çocuğun yabancı syntax bariyerine takılmadan algoritmik düşünceyle tanışması, aynı dilin yıllar sonra onu terk etmeye zorlamaması ve ekosistemin tek bir şirketin kapalı ürünü haline gelmemesidir.

Her yeni özellik şu dört sorudan geçmelidir: Türkçe doğal mı? Deterministik mi? Öğrenilebilir mi? Profesyonel ölçekte savunulabilir mi? Dördünden biri hayırsa özellik yeniden tasarlanır.

# 41. İlk gerçek milestone

İlk kutlanacak milestone web sitesi, logo veya paket registry değildir. Tek bir dosya:

merhaba.dil

ve tek satır:

"Dünyaya merhaba" yaz

Bu dosya kendi lexer/parser/type checker zincirimizden geçip çalıştığında proje doğmuş sayılır. İkinci sembolik milestone, compiler’ın kendi dilinde yazılmış bir parçasını derlemesidir. Son büyük sembolik milestone ise kendi compiler’ının kendisini derlemesidir.

# 42. Son söz

Amaç yalnız yeni bir syntax üretmek değil; Türkçe konuşan insanların bilgisayara kendi dillerinin düşünme ritmiyle kesin talimat verebildiği, öğrenme ile profesyonel üretim arasındaki duvarı azaltan kalıcı bir teknik eser bırakmaktır.

Projenin temel cümlesi değişmez: Çocukların kullanabileceği bir dil yapacağız; çocuk dili yapmayacağız.